达州市园林绿化工程建设管理规定

（征求意见稿）

## 第一章　总　则

第一条　为进一步规范我市园林绿化工程建设与管理，提升园林绿化景观效果，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市绿化条例》、《园林绿化工程建设管理规定》、《四川省城市园林绿化条例》以及相关技术规范和标准，结合达州实际，制定本规定。

第二条　本规定适用于达州市城镇开发边界内园林绿化工程的建设管理活动。

园林绿化工程是指新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化，主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设备安装及建筑面积300平方米以下单层配套建筑、小品、花坛、园路、水系、驳岸、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、园林景观桥梁等施工。

第三条  市本级实施或市本级投资（含市级平台公司）的园林绿化工程由达州市城市园林绿化行政主管部门负责，通川区、达川区和达州高新区、达州东部经开区城市园林绿化行政主管部门负责本行政区域内的园林绿化工程建设管理工作。万源市、宣汉县、大竹县、渠县、开江县园林绿化工程建设管理工作可参照本规定执行，也可自行规定。

第四条　市住房城乡建设局作为全市城市园林绿化建设的主管部门，于每年底负责收集下一年度中心城区城市园林绿化建设项目，配齐配优项目秘书，并做好统筹调度和监督管理工作。

## 第二章　园林绿化工程规划设计

第五条　园林绿化工程应当根据场地的特点，利用原有的地形、地貌、水体、植被和历史文化遗址等自然、人文条件，以方便群众为原则，因地制宜，合理布局。

第六条　园林绿化工程设计方案应符合绿地设计规范及标准，设计深度应达到相应的制图标准要求，要充分表达设计意图和效果，并有效指导下位设计。

第七条　园林绿化工程设计方案审查程序及要点应严格执行《达州市中心城区园林绿化设计方案专家会审查工作要点（试行）》（达市规委办发〔2024〕1号）。

第八条  园林绿化工程设计方案一经审定，原则上不得擅自调整。确需调整的，须经原审批机关同意后方可实施。

## 第三章　园林绿化工程建设管理

第九条　市、区城市园林绿化行政主管部门要坚持条块结合、分级负责的原则统筹做好辖区园林绿化工程建设管理工作。市、区工程安全质量监督机构负责职责范围内园林绿化工程安全和质量监督工作。

第十条　园林绿化工程应当按照项目建设基本程序办理相关手续。其中，符合勘察、设计、施工、监理招标条件的园林绿化工程，建设单位应当按照有关规定进行招标；维修（护）、修缮类可简化用地等手续。

第十一条  招标人应当在施工招标文件中明确下列内容：

（一）投标人应当具备与园林绿化工程项目相匹配的履约能力；

（二）投标人及其项目负责人应当具有良好的园林绿化行业从业信用记录；

（三）资格审查委员会、评标委员会中园林专业专家人数不少于委员会专家人数的1/3；

（四）法律、法规、规章规定的其他要求。

招标人不得将具备住房城乡建设部门核发的原城市园林绿化企业资质或者市政公用工程施工总承包资质等作为投标人资格条件。

第十二条 下列政府投资项目招标时，应当要求投标企业及其项目负责人具有与相关工程相类似的工程业绩：

（一）综合性公园建设改造工程；

（二）专类公园建设改造工程；

（三）古树名木保护工程；

（四）含有高堆土（高度5米以上）、假山（高度3米以上）的工程；

（五）涉及危险性较大的分部分项工程或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

工程业绩通过工程面积、造价等量化指标体现，一般不应超过招标工程相应指标的70%；工程项目负责人应当依法持有相应技术职称、执业资格或者岗位培训证书。

第十三条 园林绿化建设项目涉及其他专业的，需配备具有相关专业执业资格和资历的人员；达到规模标准的，需要按规定单独招标。

第十四条 园林绿化工程属于政府投资的，实施招标时应当设置信用分值，将企业信用评价结果、不良行为信息等作为投标资格审查、评标的重要参考。属于社会投资的，可参照执行。

第十五条 参与园林绿化工程投标的施工企业应当具有独立法人资格，具备与承担的园林绿化建设工程规模相适应的主要管理和技术力量（详见附表1）。

第十六条  园林绿化工程施工实行项目负责人负责制，项目负责人应具备相应的现场管理工作经历和专业技术能力。

第十七条 鼓励园林绿化工程施工企业以银行或者担保公司保函的形式，或者购买工程履约保证保险的形式提供履约担保。

第十八条 城市园林绿化行政主管部门在依法审批园林绿化工程施工手续时，应及时将办理结果告知安全质量监督机构实施事中事后监管。

## 第十九条 项目秘书应当加强对园林绿化工程全过程的监督管理，重点对进场苗木（含冠幅、胸径、检疫、土球等）、植物栽种技术、日常养护等情况进行监管管理。

## 第二十条 园林绿化工程施工合同中应约定施工保修养护期，一般不少于1年。保修养护期满，城市园林绿化行政主管部门应监督做好工程移交，及时进行工程质量综合评价，评价结果应纳入园林绿化市场主体信用记录。

第二十一条 对园林绿化工程建设、施工和监理企业实行信用评价管理制度。市、区城市园林绿化行政主管部门应以“智慧住建”为载体，采集、记录、评价、公示信用评价成果。

第二十二条 园林绿化工程建设管理检查事项纳入随机抽查事项清单，按照“双随机、一公开”等规定实施监督管理。

## 第四章  园林绿化工程竣工验收及备案

第二十三条  施工单位严格按图施工并完成全部建设内容的，建设单位应及时组织五方责任主体及时办理竣工验收，项目秘书应积极参与，并做好监督管理工作。其中涉及苗木枯死、未按要求栽植的，不得组织竣工验收。

第二十四条  园林绿化工程竣工验收后，应按规定及时办理档案移交手续。

第二十五条 按规定应当办理竣工验收备案的园林绿化工程，建设单位应当在工程竣工验收合格后，及时向辖区城市园林绿化行政主管部门申请项目竣工验收备案。城市园林绿化行政主管部门应加强对园林绿化工程项目竣工验收的监督，对不符合标准要求的，不予实施备案。

第二十六条 城市园林绿化工程竣工验收备案应当符合以下条件：

（一）已完成工程设计和合同约定的所有建设内容，达到竣工交付标准（其中园林建筑及小品的质量验收按相应国家规范标准执行）；

（二）有完整的工程建设全过程档案资料；

（三）已完成项目竣工验收，并出具竣工验收报告，结论为“合格”。

第二十七条 城市园林绿化工程竣工验收备案一次性提交资料包括：

（一）法人委托书；

（二）法人、代理人身份证复印件；

（三）申请书；

（四）建设项目规划设计方案（由自然资源部门或者住建部门审批通过的方案）；

（五）建设项目绿化施工图、绿化竣工图（电子版和纸质版各一份，其中纸质版须加盖鲜章，图纸比例为1：500）；

（六）建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、施工许可证（若有）等；

（七）《园林绿化项目竣工验收备案核验申报表》（详见附表2）；

（八）承诺书。

第二十八条 竣工验收备案核验标准参照《城市园林绿化工程施工及验收规范》及《达州市国土空间规划管理技术规定（2024版）》，符合标准要求的，查验人员签字确认并按程序予以批复；如发现不符合标准要求的，则要求整改，重新组织核验，直至整改到位。

第二十九条 园林绿化工程竣工验收备案应当按下列程序进行：

（一）提出申请。建设单位向城市园林绿化行政主管部门提出申请，并出具法人委托书、申请书，填写《城市园林绿化竣工验收备案申报表》。

（二）组织审查。城市园林绿化行政主管部门结合规划设计方案、施工图和竣工图审查是否按图施工、绿地率是否达标。

（三）实地核验。城市园林绿化行政主管部门组织相关人员赴现场进行核验，重点核查绿化竣工图与现状是否一致、绿化效果和管护情况是否良好等。

（四）出具结论。根据核验结果，城市园林绿化行政主管部门向建设单位出具《园林绿化项目竣工验收备案核验审批表》（详见附表3）。

第三十条 现场核验中若发现有未按图施工或伪造、编造竣工图纸的，城市园林绿化行政主管部门应记建设单位、施工单位和监理单位不良行为记录，并按相关规定处理。

- 第五章  园林绿化工程移交

第三十一条 已完成竣工验收备案、需移交园林绿化管理部门进行养护的项目（含政府性投资及社会投资代建的项目），在管护期满后，由建设单位向辖区园林绿化行政主管部门申请办理移交手续。

第三十二条 园林绿化项目移交应符合以下条件：

（一）已完成竣工验收及备案。

（二）竣工资料满足合同及档案管理相关要求。

（三）管护期已满且管护质量符合城市园林绿化养护标准和合同规定事项。

第三十三条 城市园林绿化工程移交一次性提交资料包括：

（一）园林绿化项目移交申请；

（二）施工合同复印件；

（三）工程量清单及全套竣工图纸（另附电子稿）；

（四）竣工验收报告及备案表；

（五）经审计部门审定的《审计报告》。审计部门未完成的可以用工程结算代替，并在审计完成后及时送达。

第三十四条 对于不符合第三十二条规定的项目不得进行移交，养护管理工作继续由建设单位自行负责。

第三十五条 园林绿化工程移交应当按照以下程序进行：

（一）提出申请。管护期满，经建设单位自检合格后，向城市园林绿化行政主管部门提出申请。

（二）实地查验。城市园林绿化行政主管部门组织人员现场查验，重点核查绿化景观是否与竣工图保持一致、绿化管护效果是否良好、景观构建筑物等设施设备是否正常运行。

（三）出具结论。根据现场查验情况，城市园林绿化行政主管部门结合相关技术规范出具是否同意即时移交的《园林绿化工程移交确认表》（详见附表4）。

第三十六条 移交过程中，如发现有乔灌木缺株、少苗、死亡等现象，原则上由建设单位负责按照竣工图进行补植补栽；确因客观原因无法补植补栽的，由城市园林绿化行政主管部门按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013等相关配套文件进行定价核算，并抄送相应的审计机构，确保国有资产不流失。

## 第六章　园林绿化工程养护管理

第三十七条 园林绿化工程养护应严格按照《城市园林绿化养护管理标准》进行养护。城市园林绿化行政主管部门应加强对园林绿化工程养护（含未移交项目）的监管，对养护效果不符合标准要求的，应采取提醒告知、通报、批评、约谈等方式予以督促整改。

第三十八条 绿化养护单位应建立完整的绿化养护台账，由专人负责，绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。

- 第三十九条 安全管理

- （一）绿化养护单位需做好安全工作的宣传与检查，对新员工进行安全知识的培训，落实各项安全措施。

- （二）绿化养护人员在喷药工作时，要戴口罩、眼镜和胶手套；在使用剪草机、修剪机、吊车等机具时，应规范操作，防止机具伤害人员的事故发生。

- （三）凡是高空作业（包括攀爬树木、油锯锯树枝等），要采取一定安全防护措施，必须系好安全带才能作，切实防止伤亡人员事故发生。

- 第四十条 绿地管理

- 绿地完整，无堆物、堆料、搭棚等，树干无钉拴刻画等现象。

- 绿地整洁、美观，无白色污染（挂树），无废弃物，对绿地生产垃圾（树枝、树叶等）要随产随清；游园、广场卫生干净。

- 广场、游园严格执行车辆管理规定，无违规车辆出入现象，各种车辆定点存放。

- 第四十一条 植物管理

- 乔木：树冠完整，树形整齐美观，分支点合适，主侧枝分布匀称，数量适宜，修剪科学合理。

- 行道树：定干高度相同或相近，规格一致，修剪造型美观，无缺株少苗，树上无枯枝，种植穴无垃圾，土质疏松。

- 花灌木：苗木生长旺盛，冠幅丰满，株下无垃圾、杂草，及时清理枯死衰败枝条，种植区域内无缺株现象。

- 绿篱：绿篱整形植物生长旺盛，整齐一致，修剪及时，达到图形美观，曲线圆滑。

- 草坪：植物生长整齐，长势旺盛，无杂草，覆盖率99%以上，修剪均匀整齐，无漏剪、少剪现象，修剪后及时清除杂草。

- 第四十二条 园林设施管理

- 园林设施完整率达90%以上。

- 雕塑定期养护，景石、小品清洁完整，园路平整、清洁，残缺、破损的及时维修更换。

- 各类灯饰、水电设施运行良好，及时维修和随时清除安全隐患。

第七章　附　则

第四十三条　本规定未包括的内容，按国家、省相关技术规范、标准执行。

第四十四条　对违反本规定的行为，由相关部门依法处理。

第四十五条　本规定自印发之日起执行，由达州市住房和城乡建设局负责解释。

### 附表1 园林绿化工程人员配置标准表

| 工程规模 |  | 人员配备要求 |
| --- | --- | --- |
| 小型工程 | 单项合同估算价＜300万元 | 项目负责人（本专业中级职称）1人、安全员1人、质量员1人、材料员（取样员）1人，共4人。 |
| 中型工程 | 300万元≤单项合同估算价＜1000万元 | 项目负责人（本专业中级职称）1人、技术负责人（本专业中级职称）1人、安全员1人、质量员1人、资料员1人、材料员（取样员）1人，共6人。 |
| 大型工程 | 1000万元≤单项合同估算价＜2000万元 | 项目负责人（本专业中级职称）1人、技术负责人（本专业高级职称）1人、施工员1人、安全员2人、质量员1人、资料员1人、材料员（取样员）1人，共8人。 |
| 特大型工程 | 单项合同估算价≥2000万元 | 项目负责人（本专业高级职称）1人、技术负责人（本专业高级职称）1人、施工员2人、安全员2人、质量员2人、资料员1人、材料员（取样员）1人，共10人。 |

备注：1．本表中人员数量和岗位配备为最低标准。2.对于古树名木保护工程、含有高堆土（高度5米以上）、假山（高度3米以上）工程、涉及危险性较大的分部分项工程或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程等项目，项目负责人应具有本专业高级职称，技术管理人员应在原有配备标准的基础上适当增加。

附表2  园林绿化工程竣工验收备案申报表

| 建设单位 |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位组织机构代码 |  |  |  |  | 法人联系电话 |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |
| 委托代理人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目性质 |  住宅  办公  学校  科研  厂矿  市政设施  商业  其它 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  新建工程  改建、扩建工程  方案变更 |  |  |  |  |  |  |
| 园林绿化施工单位 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |
| 园林建设概况 | 项目总用地 面积（㎡） |  | 总平绿地率指标（%） |  |  | 报建方案 审核绿地率 |  |
|  | 竣工绿地 总面积（㎡） |  | 竣工 绿地率（%） |  |  | 园林绿化 工程总造价 |  |
|  | 开工日期 |  | 竣工日期 |  |  |  |  |
| 申报说明： 申报单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报须知： 1、“申报说明”为建设单位对是否按规定指标、建设程序，配套建设园林绿地情况的简要说明。面积单位统一用平方米。 2、申报材料：申请、委托代理人身份证复印件和授权委托书、园林绿化施工图、竣工图等。 3、咨询电话：0818-2130777 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3 园林绿化工程竣工验收备案审批表

| 建设单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目性质 |  |  |  |  | 项目类型 |  |  |  |  |
| 园林施工单位 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
| 原设计方案审核指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总用地面积（㎡） |  |  | 规定 绿地率（%） |  | 核算绿地面积 |  | 评价 |  |  |
| 现场核验情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核验结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※根据《城市绿化条例》规定“任何单位和个人不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿地规划用地地形、地貌、水体和植被。”

附表4 园林绿化工程移交确认表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 工程竣工时间 |  | 工程移交时间 |  |  |
| 移交资料 |  |  |  |  |
| 工程交付验收意见 |  |  |  |  |
| 建设单位 签 签章 年 月 日 |  |  | 接收单位 章 签章 年 月 日 |  |
| 建设主管部门意见 |  |  |  |  |
| 签章 年 月 日 |  |  |  |  |